# AI 감정 분석 일기 앱 미니프로젝트 계획서

프로젝트명: MoodDiary (AI Emotion Analysis Diary)
작성일: 2026-10-21  |  버전: v1.0

# 1. 프로젝트 개요

사용자가 일기를 작성하면 AI가 감정을 분석하고, 감정 트렌드를 시각화하며 간단한 조언이나 격려를 제공하는 미니 웹 애플리케이션.

목적: Reflex + Django + Flask 기술 스택을 활용한 실무형 미니프로젝트 완성

핵심 가치: 감정 기록의 재미와 AI를 통한 자기 이해 향상

# 2. 기술 스택

| 구분 | 기술 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Reflex (Python) | UI, 상태 관리, 차트 시각화 |
| Backend | Django + DRF | 사용자 인증, 일기 CRUD, 데이터 저장 |
| AI Server | Flask | 감정 분석 모델 호출 및 결과 반환 |
| Database | PostgreSQL / SQLite | 일기 및 분석 결과 저장 |
| AI Model | Hugging Face / OpenAI | 감정 분류 (긍정·부정·중립 + 세부) |

# 3. 주요 기능

## 3.1 필수 기능 (MVP)

회원가입 / 로그인 (Django)

일기 작성 (제목, 내용, 날짜) + 감정 분석 요청

감정 분석: 긍정/부정/중립 점수 + 세부 감정

일기 목록 & 상세 조회

감정 트렌드 시각화 (최근 7일/30일 차트)

## 3.2 확장 기능 (선택)

AI 격려 메시지 / 조언 생성

일기 검색 (키워드 + 감정 필터)

월간 감정 리포트 PDF 내보내기

태그 기능

# 4. 시스템 아키텍처

User → Reflex Frontend → Django Backend ↔ PostgreSQL
Django Backend → Flask AI Server → Emotion Model

• Frontend ↔ Backend: REST API (JSON)
• Backend ↔ AI Server: 내부 HTTP 호출
• 인증: JWT 또는 Session

# 5. 데이터 모델 (주요)

### Diary

id, user_id, title, content, created_at, emotion_label, emotion_score, detailed_emotions (JSON)

### User

Django 기본 User 모델 확장 또는 AbstractUser

# 6. API 설계 (예시)

| Method | Endpoint | 설명 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/register | 회원가입 |
| POST | /api/auth/login | 로그인 |
| GET | /api/diaries | 일기 목록 |
| POST | /api/diaries | 일기 작성 + 분석 |
| GET | /api/diaries/{id} | 일기 상세 |

# 7. 개발 일정 (예상)

| 단계 | 내용 | 기간 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 프로젝트 구조 세팅 + DB 설계 | 1일 |
| 2 | Django Backend (인증 + CRUD) | 2일 |
| 3 | Flask AI Server (감정 분석) | 1일 |
| 4 | Reflex Frontend (UI + 연동) | 2~3일 |
| 5 | 통합 테스트 + 차트 시각화 | 1일 |

합계: 약 7~8일

# 8. 디렉토리 구조 (초안)

mood-diary/
├── frontend/          # Reflex
├── backend/           # Django
├── ai_server/         # Flask
├── docker-compose.yml (선택)
└── README.md

# 9. 리스크 및 대응

AI 모델 응답 지연 → 비동기 처리 또는 캐싱

Reflex 학습 곡선 → 공식 문서 + 간단한 컴포넌트부터

CORS / 통신 이슈 → Django CORS + Flask CORS 설정

# 10. 기대 효과

Reflex, Django, Flask 3개 스택을 동시에 경험

AI 모델 연동 실습

풀스택 미니프로젝트 포트폴리오 완성

다음 단계: 이 계획서 기반으로 프로젝트 스켈레톤 생성 및 각 서버 코드 작성 시작